| 沁水县2024年度水电重点工作任务清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 完成时间节点 | 工作内容 |
| 1 | 水电站安全生产运行 | 全年 | 落实“两票三制”，确保水电站全年安全生产运行，无安全事故。 |
| 2 | 落实“三个责任人” | 2024.4 | 明确各级责任人职责，在当地主要媒体进行公示，接受社会监督。 |
| 3 | 落实防汛备汛工作 | 2024.5 | 汛前要修订防洪应急预案并上报批复，排查整治安全隐患，储备防汛物资；汛期加强值班值守工作和巡检力度，做好紧急情况上报工作。 |
| 4 | 小水电清理整改工作 | 2024.10 | 做好6座整改类小水电站的清理整改工作，分别为：龙渠、韩王、槐庄、湾则、沟口、山泽水库河西水电站。 |
| 5 | 安全生产标准化 | 全年 | 完成龙渠、曲堤、中乡、尉迟4个小水电站标准化复审工作。 |
| 6 | 生态流量泄放监管 | 全年 | 各水电站要加强生态流量泄放管理工作。全县生态流量在线监测电站名录：龙渠、石室、后河、佛圪嘴、中乡、韩王、曲堤、武安、尉迟、沟口等10座小水电站。 |
| 7 | 大坝安全提升 | 全年 | 完成曲堤水电站大坝安全评估 |
| 8 | 绿色小水电示范电站 | 全年 | 完成曲堤水电站绿色小水电示范电站复审工作。 |