关于下达2021年农村危房改造任务的

通      知

各乡（镇）人民政府：

根据各乡镇农村危房改造申报情况，现安排下达全县2021年农村危房改造任务，并将有关事项通知如下：

一、2021年农村危房改造实行鉴定认定全覆盖，所有危房改造户必须进行改造前住房危险性鉴定和改造后住房安全性认定。各乡镇要严格履行对象认定程序，及时将任务分解到户并开工建设，所有申报2021年危房改造的农户5月1日前必须全部开工，8月20日前全部竣工，确保年度任务顺利开展。

- 严格执行档案管理制度，分解一户，建档一户，并及时录入农村危房改造农户档案信息检索系统；

- 2021年危房改造对象中采用新建、翻建方式进行改造的农户，要按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省农村集体建设用地房屋建筑设计施工监理管理服务办法（试行）的通知》（晋政办法【2020】117号）文件精神，落实相关建房手续 。

四、农户危房改造竣工入住后，原则上应拆除原有危房，消除住房安全隐患，提升乡村整体风貌。

附：1、沁水县2021年农村危房改造任务分配表

2、2021年农村危房改造情况周报表

沁水县住房和城乡建设管理局

2021年4月8日

附件1：

沁水县2021年农村危房改造任务分解表

| 乡镇名称 | 年度任务 | 贫困户类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建档立卡户 | 低保户 | 五保户 | 残疾户 | 易致边缘户 |
| 龙港镇 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 中村镇 | 16 | 0 | 2 |  | 8 | 6 |
| 土沃乡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张村乡 |  |  |  |  |  |  |
| 郑庄镇 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 端氏镇 | 18 | 1 |  |  | 1 | 16 |
| 嘉峰镇 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |
| 郑村镇 |  |  |  |  |  |  |
| 柿庄镇 | 15 | 3 | 2 | 1 |  | 9 |
| 胡底乡 | 3 | 1 |  |  |  | 2 |
| 固县乡 |  |  |  |  |  |  |
| 十里乡 | 14 | 2 |  |  | 3 | 9 |
| 合 计 | 119 | 12 | 7 | 1 | 12 | 87 |

附件2：

2021年农村危房改造情况周报表

| 乡镇名称 | 年度任务 | 开工情况 | 竣工情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建档立卡户 | 低保户 | 五保户 | 残疾户 | 易致边缘户 | 建档立卡户 | 低保户 | 五保户 | 残疾户 | 易致边缘户 |
| 龙港镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中村镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土沃乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张村乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑庄镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 端氏镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉峰镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑村镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柿庄镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡底乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固县乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十里乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表每周一报上一周的进度，报危房改造群。