附件1-1

2026年省级财政衔接资金以工代赈任务计划

绩效目标汇总表

（2026年度）

专项名称	省级财政衔接资金以工代赈任务
下达地方或单位	全县
本次下达财政预算内投资（万元）	317
总体目标	组织实施一批农村中小型公益性基础设施项目,在确保劳务报酬发放金额占省级财政衔接资金的比例高于30%的基础上,尽可能进一步提高占比，充分带动己脱贫人口和其他农村低收入人口就业增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	劳务报酬占省级投资比例	≥30%
质量指标	吸纳务工群众数量(人)	≥30
时效指标	投资计划分解(转发)用时达标	≥95%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比	0%
效益指标	经济效益	省级投资支付率	≥95%
总投资完成率	≥95%
社会效益	项目区农村基础设施改善情况	持续改善
生态效益	项目区农村生态环境改善情况	持续改善
可持续影响	农村人口的参与度	促进有效参与
满意度指标	服务对象满意度	务工群众满意度	≥90%

附件1-2

2026年省级财政衔接资金以工代赈任务计划

绩效目标分乡镇表

（2026年度）

专项名称	省级财政衔接资金以工代赈任务
下达地方或单位	沁水县端氏镇人民政府
本次下达财政预算内投资（万元）	114
总体目标	建设内容为：水泥混凝土道路硬化共2条，总长度为655米，其中，1#道路长314米，宽为3米，水泥混凝土硬化路面942平方米，2#道路长341米，宽为3米，水泥混凝土硬化路面1023平方米；场地硬化2525平米，砌筑浆砌片石挡墙735立方。在确保劳务报酬发放金额占省级财政衔接资金的比例高于30%的基础上,尽可能进一步提高占比，充分带动己脱贫人口和其他农村低收入人口就业增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	劳务报酬占省级投资比例	≥30%
质量指标	吸纳务工群众数量(人)	≥30
时效指标	投资计划分解(转发)用时达标	≥95%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比	0%
效益指标	经济效益	省级投资支付率	≥95%
总投资完成率	≥95%
社会效益	项目区农村基础设施改善情况	持续改善
生态效益	项目区农村生态环境改善情况	持续改善
可持续影响	农村人口的参与度	促进有效参与
满意度指标	服务对象满意度	务工群众满意度	≥90%

附件1-3

2026年省级财政衔接资金以工代赈任务计划

绩效目标分乡镇表

（2026年度）

专项名称	省级财政衔接资金以工代赈任务
下达地方或单位	沁水县郑庄镇人民政府
本次下达财政预算内投资（万元）	101
总体目标	建设内容为：水泥混凝土道路硬化共2条，总长度为251米，水泥混凝土总硬化面积754平方，其中，1#道路长27.777米，宽为3米，2#道路长223.589米，宽为3米；水泥混凝土硬化场地85平米，砌筑浆砌片石挡墙1598立方。在确保劳务报酬发放金额占省级财政衔接资金的比例高于30%的基础上,尽可能进一步提高占比，充分带动己脱贫人口和其他农村低收入人口就业增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	劳务报酬占省级投资比例	≥30%
质量指标	吸纳务工群众数量(人)	≥26
时效指标	投资计划分解(转发)用时达标	≥95%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比	0%
效益指标	经济效益	省级投资支付率	≥95%
总投资完成率	≥95%
社会效益	项目区农村基础设施改善情况	持续改善
生态效益	项目区农村生态环境改善情况	持续改善
可持续影响	农村人口的参与度	促进有效参与
满意度指标	服务对象满意度	务工群众满意度	≥90%
附件1-4

2026年省级财政衔接资金以工代赈任务计划

绩效目标分乡镇表

（2026年度）

专项名称	省级财政衔接资金以工代赈任务
下达地方或单位	沁水县固县乡人民政府
本次下达财政预算内投资（万元）	102
总体目标	建设内容为：浆砌片石护坡1823立方米。在确保劳务报酬发放金额占省级财政衔接资金的比例高于30%的基础上,尽可能进一步提高占比，充分带动己脱贫人口和其他农村低收入人口就业增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	劳务报酬占省级投资比例	≥30%
质量指标	吸纳务工群众数量(人)	≥27
时效指标	投资计划分解(转发)用时达标	≥95%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比	0%
效益指标	经济效益	省级投资支付率	≥95%
总投资完成率	≥95%
社会效益	项目区农村基础设施改善情况	持续改善
生态效益	项目区农村生态环境改善情况	持续改善
可持续影响	农村人口的参与度	促进有效参与
满意度指标	服务对象满意度	务工群众满意度	≥90%