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为切实抓好全乡农村道路交通安全隐患整改治理，压实治理责任，规范处置流程，及时消除各类道路安全风险，防范道路交通安全事故发生，保障群众出行安全，结合我乡实际，特制定本制度。
一、适用范围 
本制度适用于胡底乡辖区农村主干道、通村通组路、产业道路、乡村桥梁、临水临崖、平交路口等各类道路排查的交通安全隐患治理工作。 
二、工作原则
坚持属地管理、分级负责；分类施策、标本兼治；先管控后治理、限期销号；工程整改与临时防护并举的原则。对排查的隐患做到责任到人、措施到位、限期治理，严防隐患久拖不改。
三、隐患分类与治理措施
按照一般隐患、较大隐患、重大隐患三个分级，分级分类实施治理。
（一） 一般隐患：对于杂草遮挡视线、小范围占道堆放等风险较低隐患，由养护员当场组织处置，立行立改，及时消除风险。
（二）较大隐患：对于护栏局部破损、标志标线缺失、边坡小范围松动等不能当场完成工程整改的隐患，第一时间设置警示锥、警示标牌、爆闪灯等临时防护设施，明确治理责任人、治理方案和完成时限，按期组织实施维修整治。整改未完成前，临时管控措施不得撤除。
（三）重大隐患：对于临水临崖无防护、路基大面积塌陷、桥梁构件破损等高风险隐患，第一时间落实劝导、警示隔离等管控手段，及时上报上级交通管理部门，申请项目资金，统筹实施工程治理，消除根本性风险。
四、治理实施流程
（一） 任务交办：依据隐患排查台账，乡道路综合管养站向责任村、责任单位下达隐患治理任务，明确隐患点位、治理标准、完成时限。
（二） 方案落实：责任主体接到治理任务后，根据隐患实际情况落实整改措施，需要进行工程治理的组织施工，无法立即施工的，持续做好临时安全防控措施。
（三） 施工安全管理：开展道路维修治理施工时，必须规范设置警示标识、围挡，夜间配备警示灯光，做好现场交通疏导，防范施工期间发生交通事故。
（四） 完成报送：隐患治理整改完成后，责任单位及时报送治理完成情况，同步提交整改后现场照片资料，申请复查核验。
五、复查核验
隐患治理完工后，由乡道路综合管养站组织人员开展现场复查核验，核查隐患是否真正消除，治理效果是否达到安全通行要求。治理不达标的，退回重新组织整改。
 六、衔接闭环销号
经复查核验合格的隐患，由乡道路综合管养站在台账中标注“已销号”，归档隐患发现、交办、治理、验收全流程资料，治理不合格的不予销号，继续限期整改，做到隐患不消除不销号。 
七、督导管理
乡道路综合管养站跟踪督办隐患整改进度，定期调度治理工作。对治理推进缓慢、整改标准不高、只做表面整改的责任单位予以通报批评，并限期整改到位。
八、责任追究
隐患治理责任单位未按要求落实治理措施，临时管控措施不到位，拖延整改，由此引发安全事故的，依法依规追究相关责任人责任。 





